# Thiết kế Inspect and Adapt cho ShopCare AI

## 5.1. Kiểm tra Increment

Phân loại SC-61 đến SC-65; nêu bằng chứng và cách trình bày phần chưa Done.

- SC-61 (Hoàn thành tự động hóa cơ bản): Done — Đạt 80/80 kiểm thử, không còn lỗi cao.

- SC-62 (Dịch vụ tích hợp đơn hàng): Chưa Done — 70/78 đạt, còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng (chưa đạt tiêu chí kiểm thử quan trọng và không còn lỗi cao).

- SC-63 (Phân loại khiếu nại thông minh): Chưa Done — 74/80 ca đúng, còn 1 lỗi nghiêm trọng cao (vi phạm tiêu chí không còn lỗi cao).

- SC-64 (Hiển thị trạng thái đơn kèm bảo mật SĐT): Chưa Done — 60/60 kiểm thử chính đạt, nhưng đang chờ kiểm tra che SĐT (chưa hoàn tất kiểm tra quyền riêng tư).

- SC-65 (Xác thực quyền riêng tư đa kênh): Done — 42/42 đạt, kiểm tra quyền riêng tư đạt chuẩn.

Cách trình bày phần chưa Done trong Sprint Review

- Chỉ trình bày các phần đã Done thông qua luồng trải nghiệm thực tế.

- Đối với các phần Chưa Done, nhóm tuyệt đối không gộp chung vào Increment mang đi nghiệm thu. Nhóm chủ động thông báo rõ lý do chưa hoàn thành (ví dụ: SC-63 còn 1 lỗi nghiêm trọng cao, SC-64 đang chờ kiểm tra che SĐT) để đảm bảo minh bạch, không vi phạm định nghĩa hoàn thành.

Nêu ít nhất 2 điểm sai của Review cũ và tác động.

- PO gọi tất cả từ SC-61 đến SC-65 là Done và yêu cầu nghiệm thu: Vi phạm nghiêm trọng tính minh bạch của Scrum khi đưa các hạng mục chưa đạt DoD vào nghiệm thu.

- Hứa làm mọi Feedback ngay lập tức: Biến Sprint Review thành nơi cam kết thụ động, làm xáo trộn kế hoạch của Sprint sau và giảm tính chủ động của Scrum Team.

- Tác động: Làm mất lòng tin của Stakeholders vào chất lượng thực tế sản phẩm, đồng thời khiến Developers chịu áp lực kỹ thuật lớn khi phải gánh lượng Feedback chưa được lọc giá trị.

## 5.2. Thiết kế Sprint Review

Lập agenda 60 phút có mục tiêu, vai trò, câu hỏi mở và trao đổi hai chiều.

- 00 - 10 phút: Product Owner nhắc lại Sprint Goal (CSKH nhận hội thoại AI không xử lý trong 2 phút, kèm trạng thái đơn và lịch sử).

- 10 - 30 phút: Developers demo các Increment thực tế đã Done (SC-61, SC-65) qua User Journey thực tế. Mời Stakeholders trực tiếp trải nghiệm.

- 30 - 45 phút: Thông báo rõ các PBI chưa Done và lý do kỹ thuật đi kèm. Mở phiên trao đổi hai chiều, đặt câu hỏi mở thu nhận ý kiến.

- 45 - 60 phút: Tổng hợp Feedback vào hệ thống, thống nhất bước chuyển giao tiếp theo vào Product Backlog.

Tạo Feedback Log F-01 đến F-05: nguồn, bằng chứng, điểm cần rõ và hướng xử lý.

| Mã Feedback | Nguồn / Nội dung | Bằng chứng thực tế | Điểm cần làm rõ | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Tự động hóa 90% | Yêu cầu nghiệp vụ từ CSKH | Mức độ chính xác phân loại của AI trong thực tế | Ghi nhận vào Product Backlog để PO cân nhắc ưu tiên ở các Sprint sau. |
| F-02 | Chuyển hội thoại sớm | Dữ liệu thời gian chờ phản hồi | Tiêu chí kích hoạt "chuyển sớm" | Phân tích chi tiết cùng PO xem xét điều chỉnh rule chuyển đổi hội thoại. |
| F-03 | Còn hiển thị SĐT | Kiểm tra bảo mật SC-64 | Vị trí chưa được che mờ trên giao diện chat đa kênh | Chuyển thành task kỹ thuật bổ sung vào Sprint sau sau khi đã làm rõ yêu cầu. |
| F-04 | Thiếu lịch sử đa kênh | Phản hồi của nhân viên CSKH | Phạm vi kênh cần tích hợp | Đưa vào Product Backlog dưới dạng User Story mới để PO sắp xếp thứ tự. |
| F-05 | Lệch thông số P95 | Báo cáo hiệu năng hệ thống | Ngưỡng chịu tải thực tế trong giờ cao điểm | Nhóm kỹ thuật đánh giá lại kiến trúc API, lập kế hoạch tối ưu hóa hiệu năng. |

## 5.3. Thiết kế Sprint Retrospective

Thiết kế luồng 60 phút theo Data - Insight - Action - Follow-up; xử lý đổ lỗi.

- Bước 1 (10 phút - Data): Thu thập dữ liệu khách quan từ Sprint 14.

- Bước 2 (15 phút - Insight): Nhóm các sự kiện lại tìm nguyên nhân gốc rễ.

- Bước 3 (20 phút - Action): Thảo luận và chọn tối đa 2 Action Item cụ thể, khả thi, đo lường được.

- Bước 4 (15 phút - Follow-up): Rà soát hành động cũ, chỉ định người theo dõi, thời điểm kiểm tra và bằng chứng cụ thể.

Rà Action cũ; giữ tối đa 2 mục có hành động, nhóm theo dõi, thời điểm và bằng chứng.

| Hành động cải tiến | Người/Nhóm theo dõi | Thời điểm kiểm tra | Bằng chứng (Evidence) hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn hóa quy tắc thay đổi: Mọi thay đổi về quy tắc dữ liệu phải được cập nhật trên tài liệu chung trước khi triển khai thay vì nhắn tin riêng. | Nhóm Developers | Giữa Sprint 15 | Có lịch sử chỉnh sửa tài liệu chung trước mốc ngày triển khai tính năng. |
| 2. Cố định mốc kiểm thử tích hợp: Đẩy lịch chạy Integration Test lên không muộn hơn Ngày thứ 4 của Sprint. | Khánh Vy & Kiểm thử viên | Cuối Sprint 15 | Có báo cáo kết quả Integration Test lần đầu được ghi nhận vào hoặc trước Ngày 4. |

## 5.4. Chọn kỹ thuật Retro

Tạo hai phương án; so sánh an toàn, nguyên nhân, hành động, thời lượng và người ít nói.

Chọn bằng dữ liệu; nêu trade-off và điều kiện đổi/kết hợp.

| Tiêu chí | Start–Stop–Continue | 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for) |
| --- | --- | --- |
| An toàn tâm lý | Thấp hơn nếu nhóm viết ý kiến công kích cá nhân. | Cao hơn vì tập trung vào trải nghiệm, sự học hỏi và nhu cầu chung của nhóm. |
| Tìm nguyên nhân gốc rễ | Trực diện, dễ phân loại hành động cần làm ngay. | Tốt trong việc khám phá tri thức mới và những thiếu sót về quy trình, dữ liệu. |
| Hành động tạo ra | Hướng đến việc thay đổi thói quen làm việc cụ thể. | Hướng đến việc bù đắp thiếu sót và phát triển năng lực nhóm. |
| Thời lượng tiêu chuẩn | Khoảng 45 - 60 phút. | Khoảng 60 phút |
| Hỗ trợ người ít nói | Cần kết hợp viết thẻ ẩn danh để tránh bị chi phối bởi người nói nhiều. | Bản chất cấu trúc 4 cột giúp mọi người tự viết thẻ độc lập, hỗ trợ tốt người ít nói. |

Quyết định chọn lựa: Sử dụng kỹ thuật 4Ls cho Sprint 15 kết hợp viết thẻ ẩn danh ban đầu, vì nhóm đang gặp vấn đề về an toàn tâm lý và cần khám phá sâu hơn các bài học cũng như điều còn thiếu sau Sprint 14.

## 5.5. Chu trình Inspect and Adapt

Vẽ luồng Review -> Feedback -> Backlog -> Retro -> Action -> kiểm tra Sprint 15.

[ Sprint Review ]

│ (Thu thập Feedback F-01 -> F-05)

▼

[ Feedback Log ]

│ (Lọc ý kiến, đưa vào Product Backlog)

▼

[ Product Backlog ]

│ (PO lập kế hoạch cho Sprint mới)

▼

[ Sprint Retrospective ]

│ (Phân tích Data ➔ Insight)

▼

[ Action Item ]

│ (Chốt tối đa 2 hành động cụ thể)

▼

[ Sprint 15 & Kiểm tra ] ────> [ Sprint Review ]

Truy vết 1 Feedback và 1 Action; nêu quyền cập nhật, bằng chứng và tiêu chí đo.

- Truy vết Feedback: Phản hồi F-02 (Chuyển hội thoại sớm) → Đưa vào Product Backlog dưới dạng mục ưu tiên -> Product Owner xem xét đưa vào Sprint Planning 15 để phân rã thành User Story mới.

- Truy vết Action Item: Vấn đề staging chậm ở Sprint 14 -> Chuyển hóa thành Action Item -> Kiểm tra bằng chứng vào giữa Sprint 15 để cải thiện chỉ số kỹ thuật đạt chuẩn Definition of Done.